AEGIS TECHNOLOGIES • B2B WEALTH TERMINAL

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И РОАДМАП
РАЗРАБОТКА FRONTEND-ТЕРМИНАЛА (СВЕТЛАЯ ТЕМА / T-BANK LIGHT)

Исполнитель: Никита (Frontend Lead) • Стиль: T-Bank Light / Apple Finance • Стек: React + Vite + TS

1. Дизайн-система и цветовая палитра (T-Bank Light Style)

Интерфейс терминала строится строго в светлой эстетике передовых российских финтех-сервисов (Т-Банк Инвестиции, Т-Бизнес): белоснежные поверхности, мягкие светлые тени, высокая контрастность цифр и аккуратные бейджи.

Фон страницы (Page Background): Мягкий молочно-серый #F5F6F8 (комфорт для глаз, без слепящей белизны).

Карточки и блоки (Card Surface): Чистый белый #FFFFFF с тонкой аккуратной границей 1px #E5E7EB и легкой тенью (shadow-sm).

Основной текст: Глубокий графитовый / темно-серый #111827.

Второстепенный текст и подписи: Нейтральный серый #6B7280.

Фирменный акцент (Brand Blue): Классический банковский синий #2563EB для активных кнопок и табов.

Статусные цвета рисков: Пастельные плашки с ярким текстом: Изумрудный #059669 (фон #ECFDF5) — консервативный/ОФЗ; Янтарный #D97706 (фон #FFFBEB) — умеренный риск; Карминный #DC2626 (фон #FEF2F2) — агрессивный риск.

Типографика: Интерфейсный текст — Inter / SF Pro; моноширинный для тикеров и цифр — JetBrains Mono.

2. Сплит 1: Каркас приложения и Авторизация (Auth & Shell)

Цель сплита: Развернуть скелет приложения в светлой теме, настроить маршрутизацию и закрыть двухфакторную банковскую авторизацию.

1. Инициализация: Инициализация проекта через Vite (React + TypeScript), настройка путей (@/components) и конфигурации светлой темы T-Bank Light.

2. Экран входа (/login): Аккуратная белая карточка по центру экрана, поля Email и Пароль. Отправка POST-запроса на /api/v1/auth/login/.

3. Экран 2FA (/login/2fa): Если бэкенд возвращает статус 200 и флаг two_factor_required: true, отображается форма ввода 6 цифр из приложения-аутентификатора (Яндекс Ключ, 2FAS, Google Authenticator). Отправка на POST /api/v1/auth/2fa/verify/.

4. Токен-менеджер: Сохранение токена access_token и интерцептор для автоматического добавления заголовка Authorization: Bearer <token> ко всем последующим запросам.

5. ProtectedRoute: Перенаправление всех неавторизованных запросов на страницу /login.

Результат сплита: Пользователь успешно проходит двухфакторный вход и попадает в пустую светлую рабочую зону.

3. Сплит 2: База инвесторов (Advisor Dashboard)

Цель сплита: Создание рабочего места советника — реестра клиентов в стиле современного онлайн-банкинга.

1. Хедер терминала: Светлый фон #FFFFFF, логотип Aegis Wealth, имя советника, индикатор сессии и кнопка безопасного выхода.

2. Реестр инвесторов (/clients): Контрастная белая таблица клиентов по запросу GET /api/v1/clients/. Колонки: ФИО, совокупный AUM (активы под управлением), бейдж риск-профиля (консервативный / умеренный / агрессивный), количество счетов.

3. Модальное окно добавления: Модальная форма с полями ФИО, телефон, email, заметки и переключатель риск-профиля. Отправка на POST /api/v1/clients/.

4. Навигация: Переход в терминал конкретного клиента (/clients/:id/terminal) с фильтрацией счетов.

Результат сплита: Советник может вести клиентскую базу, добавлять новых инвесторов и переходить к анализу их портфелей.

4. Сплит 3: Аналитический терминал портфеля (Portfolio X-Ray)

Цель сплита: Флагманский двухколоночный дашборд углубленного анализа структуры активов и сценариев.

Левая колонка (Portfolio X-Ray):

Загрузчик отчетов: Drag-and-Drop зона для файлов брокера (.xlsx, .csv). Отправка multipart/form-data на POST /api/v1/portfolio/upload/ (поле формы file).

Карточки ключевых метрик: Белые карточки с мягкой тенью: Общая стоимость (AUM), индекс концентрации HHI с цветовой шкалой риска (low, moderate, high), топ-актив портфеля.

Круговая диаграмма: Donut Chart (Recharts) на светлом фоне: четкое распределение долей (акции, облигации, фонды, валютная ликвидность).

Таблица позиций: Интерактивная таблица активов с чередующимися строками (тикер, наименование, текущая цена, доля в процентах).

Правая колонка (Моделирование сценариев):

Рыночный шок: Кнопка 'Стресс-тест (-15%)' отправляет запрос на POST /api/v1/portfolio/simulate/ с параметрами scenario: 'stress'. Мгновенный пересчет просадки рисковых активов при сохранении защитного капитала.

Ребалансировка: Кнопка 'Ребалансировка в ОФЗ' отправляет запрос на POST /api/v1/portfolio/simulate/ с параметрами scenario: 'rebalance'. Моделирование перевода части средств в флоатеры под ключевую ставку ЦБ РФ с расчетом годового пассивного дохода.

Результат сплита: Полностью функционирующий светлый расчетный дашборд с интерактивным пересчетом метрик на лету.

5. Сплит 4: Экспорт PDF-отчетов и Финализация UI

Цель сплита: Финализация готового коммерческого B2B продукта под презентации и эксплуатацию.

1. Генерация отчета: Запрос POST /api/v1/portfolio/export_pdf/ с массивом positions в теле запроса. Отображение спиннера загрузки и автоматическое скачивание готового файла aegis_portfolio_report.pdf.

2. Система уведомлений (Toast): Уведомления через библиотеку sonner / react-hot-toast: сообщения об истекшей сессии, неверном коде 2FA или неподдерживаемом формате брокерского отчета.

3. Полировка интерфейса: Экраны пустых состояний (Empty States) с дружелюбными векторными иллюстрациями, микроанимации пересчета метрик, полировка отступов под мониторы советников.

Результат сплита: 100% готовый интерфейс Wealth-терминала в чистом светлом стиле Т-Банка.